## Slide 1: 쇼핑몰 가격 추적

## Slide 2: 개요
쇼핑몰에서 옷을 구매할때 오늘의 가격과 내일의 가격이 다른 경우가 발생한다.
그런데 무신사의 경우 장바구니에 담았을 때 장바구니에서 담았을때의 시점에서 현재 얼마나 할인이 되었는지에 대하여 볼 수 있다.
결과적으로 내가 사용하는 쇼핑몰의 의류 가격이 낮아지면 알 수 있으면 좋지 않을까 하는 생각으로 프로젝트를 시작하게 되엇다.
나아가 데이터를 기반으로 앞으로의 가격을 예측하여 가장 싸게 구매할 수 있는 날짜를 예측하는 것도 생각하고있다.

## Slide 3: 요구사항
내 id, pw를 활용하여 해당 홈페이지에 접속한다.
사용자가 본인이 추가한 가격정보 리스트를 볼 수 있다.
내가 상품의 상세페이지 url을 입력하면 해당 url에서 가격정보를 가져와 사용자가 볼 수 있도록 화면에 표현하도록 해야한다.(해당 상품의 정보만 크게 보여줌)
나는 의류 쇼핑몰에서 가격정보를 가져와 데이터를 저장하고 저장된 데이터를 기반으로 현재까지 수집된 가격정보를 그래프 형식으로 일별로 나타내고싶다.
리스트
사용자 인증 기능
ID 및 PW를 활용한 홈페이지 접속
가격정보 관리
사용자가 추가한 가격정보 리스트 조회
상품 상세페이지 데이터 수집
상품 상세페이지 URL 입력 기능
입력된 URL에서 가격정보 수집
수집된 가격정보 화면 표현 (해당 상품 정보 강조)
데이터 저장 및 시각화
의류 쇼핑몰에서 가격정보 수집 및 저장
저장된 데이터를 기반으로 일별 가격정보 그래프 생성

## Slide 4: WBS
1. 사용자 인증 기능
1.1 사용자 로그인 구현 1.2 ID 및 PW 검증 로직 개발 1.3 인증 실패 및 성공 시 알림 처리
2. 가격정보 관리
2.1 가격정보 데이터베이스 설계 및 구축 2.2 가격정보 리스트 조회 API 개발 2.3 사용자별 가격정보 필터링 기능 구현 2.4 사용자 인터페이스(UI) 설계 및 개발
3. 상품 상세페이지 데이터 수집
3.1 상품 상세페이지 URL 입력 기능 개발 3.2 URL 유효성 검증 로직 추가 3.3 가격정보 크롤링 기능 구현 3.4 크롤링한 데이터 파싱 및 정제 3.5 수집된 데이터 화면 표현 기능 개발 3.6 해당 상품 정보 강조 UI 디자인
4. 데이터 저장 및 시각화
4.1 의류 쇼핑몰 데이터 저장 구조 설계 4.2 가격정보 저장 로직 구현 4.3 데이터 정기 업데이트 및 관리 기능 개발 4.4 일별 가격정보 그래프 데이터 처리 로직 구현 4.5 그래프 시각화 라이브러리 선정 및 통합 4.6 그래프 표시 UI 설계 및 최적화
5. 테스트 및 배포
5.1 기능별 단위 테스트 수행 5.2 전체 시스템 통합 테스트 5.3 오류 수정 및 성능 최적화 5.4 배포 환경 설정 및 배포 5.5 사용자 피드백 반영 및 유지보수

## Slide 5: 구조
Web Server
(Django)
Redis
DB
Info API (FastAPI)
Internet